Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

# по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрацией Краснодонецкого сельского поселения от 30.11.2018 № 111.	На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 583,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 583,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2025 года составило 572,8 тыс. рублей от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

Комплекс процессных мероприятий 2– «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»;

Комплекс процессных мероприятий 3 -  «Развитие газотранспортной системы».

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 10,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого планируется  до конца 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» оценивается на основании 3 контрольных точек. Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие газотранспортной системы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 572,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 572,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 572,8 тыс. рублей или 100,0 процента.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.