УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Краснодонецкого сельского поселения

__________  Убийко В.И.

05 декабря 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Краснодонецкого сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | 12.01.2026 | 31.12.2026 |  | 510,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | 12.01.2026 | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 510,0 | Х | Х | 510,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | Х | 01 февраля 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30 июня 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 15 декабря 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 12.01.2026 | 25 декабря 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Х | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 1251,4 | Х | Х | 1251,4 | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» |  | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | Х | 01 февраля 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30 июня 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 15 декабря 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | Х | 25 декабря 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» |  | 11 января 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольная точка 2.1.1. «Закупки включены в план закупок» | Х | 30 июня 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 2.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 15 октября 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Контрольная точка 2.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 20 декабря 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | 12.01.2026 | 31.12.2026 | X | 1761,4 | 0 | 0,0 | 1761,4 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Краснодонецкого сельского поселения | 1761,4 | 0 | 0,0 | 1761,4 | 0,0 |