УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Краснодонецкого сельского поселения

__________  Убийко В.И.

05 декабря 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Краснодонецкого сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | 12.01.2026 | 31.12.2026 |  | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 10,2 | Х | Х | 10,2 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение контракта на оказание услуг | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Выполнение работ в соответствии с условиями контракта | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) 1.2. «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» | 12.01.2026 | 25 декабря 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.2.1. Заключение контракта на оказание услуг, выполнение работ | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.2.2. Оказание услуг, выполнение работ в соответствии с условиями контракта | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципальных контрактов на разработку проектной документации | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольная точка 1.1.2. Выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.1. «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение контракта на выполнение работ | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольная точка 1.1.2. Завершение работ по строительству или реконструкции объектов электрических сетей | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.1.1. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Контрольная точка 1.1.2. Заключение контракта на оказание услуг | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Контрольная точка 1.1.3. Поставка оборудования и материалов | Х | 15 октября 2026 г. | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня газификации Краснодонецкого сельского поселения» | при условии выделения средств областного бюджета |  | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» | при условии выделения средств областного бюджета |  | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Контрольная точка 1.1.1. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту и получение положительного заключения достоверности определения сметной стоимости | при условии выделения средств областного бюджета |  | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Контрольная точка 1.1.2. Заключение контракта на разработку проектной документации | при условии выделения средств областного бюджета |  | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3 | Контрольная точка 1.1.3. Выполнение работ в соответствии с условиями контракта | при условии выделения средств областного бюджета |  | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | 12.01.2026 | 31.12.2026 | X | 10,2 | 0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 |