УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Краснодонецкого сельского поселения

__________  Убийко В.И.

_05 декабря 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории    Краснодонецкого сельского поселения» на 2026 год

| № п/п |  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Краснодонецкого сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 12.01.2026 | 31.12.2026 |  | 2185,1 | 0,0 | 0,0 | 2185,1 | 0,0 |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) 1.1 «Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 2185,1 | 0,0 | 0,0 | 2185,1 | 0,0 |
| 2 |  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Краснодонецкое сельское поселение» | 12.01.2026 | 31.12.2026 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. |  | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведеннию весеннего месячника чистоты» | х | Х | специалист по специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. |  | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | х | март – апрель 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. |  | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | х | март – апрель 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 |  | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных по итогам проведенного мероприятия» |  | апрель 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. |  | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» |  | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 |  | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» |  | март – апрель 2026 г.; . | специалист по специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 |  | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» |  | март 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 |  | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» |  | апрель 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 |  | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных,представленных По итогам проведенного мероприятия» |  | апрель 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6 |  | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осенного месячника чистоты» |  | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7 |  | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» |  | август – сентябрь 2026 | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8 |  | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с о количестве и виде запланированных мероприятий» |  | август 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9 |  | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся осенний месячник чистоты» |  | сентябрь–октябрь 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.10 |  | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» |  | октябрь 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.11 |  | Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждения» |  | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.12 |  | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» |  | сентябрь-октябрь 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.13 |  | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» |  | октябрь 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.14 |  | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» |  | октябрь 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.15 |  | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» |  | октябрь 2026 г.; | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 |  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.» |  | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 2144,4 | 0 | 0 | 2144,4 | 0 |
| 3.1 |  | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по содержанию сетей уличного (наружного) освещения территории» |  | 01 февраля 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | 1800,0 | 0 | 0 | 1800,0 | 0 |
| 3.2 |  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» |  | 30 июня 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 |  | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | ежемесячно 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 |  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | ежемесячно 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 |  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | Ежемесячно 2026г | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.6 |  | Мероприятие (результат)1.2 «Реализованы мероприятия по озеленению территории Краснодонецкого сельского поселения» |  |  | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 3.7 |  | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия по содержанию мест захоронения» |  | 01 февраля 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
| 3.8 |  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» |  | 30 июня 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.9 |  | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | Апрель-май 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.10 |  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | Май-июнь 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.11 |  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | 2026г | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.12 |  | Мероприятие1.4 (результат) «Реализация прочих мероприятий по благоустройству» |  | 01 февраля 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | 244,4 | 0 | 0 | 244,4 | 0 |
| 3.14 |  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» |  | 30 июня 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.15 |  | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.16 |  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.17 |  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.13 |  | Мероприятие1.4 (результат) «Реализация мер по ликвидации несанкционированных свалок» |  | 01 февраля 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3.14 |  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» |  | 30 июня 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.15 |  | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.16 |  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 2026 г. | специалист 1кат. Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Офицерова Ольга Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.17 |  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | Х | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Краснодонецкого сельского поселения (Соколова Татьяна Анатольевна) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 4329,5 | 0,0 | 0,0 | 4329,5 | 0,0 |
|  |  |  | X | X |  | 4329,5 | 0,0 | 0,0 | 4329,5 | 0,0 |